银海芯座B座23、26层办公楼

装修改造设计-施工总承包项目

询

比

文

件

询比人：四川省轨道交通投资有限责任公司

2022年7月

目   录

第一章 询比公告	2

第二章 询比申请人须知	4

第三章 评审办法（综合评估法）	18

第四章 合同条款及格式	24

第五章 图纸（另册）	44

第六章 技术标准及要求	45

第七章 询比申请文件格式	46

# 第一章 询比公告

- 银海芯座B座23、26层办公楼装修改造设计-施工总承包项目

- 询比公告

1．询比条件

- 本询比项目银海芯座B座23、26层办公楼装修改造设计-施工总承包项目，项目业主为四川省轨道交通投资有限责任公司，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%，询比人为四川省轨道交通投资有限责任公司，项目己具备询比条件，现对该项目进行公开询比。

- 2．项目概况与询比范围

2.1建设地点：四川省成都市。

2.2建设规模：约3350平米（具体以实际面积为准）。

2.3计划工期：  40  个日历天（其中设计5个日历天，施工35个日历天）。

2.4质量标准：设计质量标准：满足相应规范要求并通过有关行政主管部门审查；施工工程质量标准：达到国家现行验收合格标准。

2.5询比范围：对23、26层办公室（不含会议室）拟装修建筑物的设计、施工、整体移交等内容和工程缺陷责任期内的修复工作，包括但不限于方案设计及施工图设计、室内装饰、布局改造、门窗、给排水、强弱电等及甲方委派的其他任务。

2.6标段划分：1个。

3．询比申请人资格要求

3.1询比申请人资质要求：

1）资质条件：①询比申请人须具有独立法人资格；②设计资质：询比申请人具备建设行政主管部门颁发的建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质；③施工资质：询比申请人具备国家行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；施工单位须具备有效的安全生产许可证。

2）财务要求：2021年度财务无亏损。

3）业绩要求：①设计业绩要求：询比申请人2019年1月1日至询比截止时间至少具有1个单个合同设计面积不低于1500㎡的房建装修设计业绩（若为联合体单位，须由设计单位提供）；若提供业绩为EPC的，则业绩中设计部分应满足以上要求；②施工业绩要求：询比申请人2019年1月1日至询比截止时间至少具有1个单个合同金额不低于100万元的房建装修施工业绩（若为联合体单位，须由施工单位提供），若提供业绩为EPC的，则业绩中施工部分应满足以上要求。

4）信誉要求：询比申请人未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间。

5）主要负责人要求：①拟派总负责人（施工项目负责人）具有建筑工程专业二级及以上建造师注册证书（若为联合体单位，须为施工单位人员），须具备有效的安全生产考核合格B证；②拟派设计负责人具有中级及以上职称（若为联合体单位，须为设计单位人员）。

6）其他要求：企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。

3.2本次询比 接受 联合体询比申请，联合体询比申请的，联合体牵头人应为施工单位且满足下列要求：（1）须具备国家行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的单位作为联合体牵头人；（2）联合体成员（含联合体牵头人）家数须不超过2家；（3）联合体需符合有关联合体询比申请的规定和要求，并提交了联合体协议，明确联合体牵头人和各方权利义务；（4）联合体参选的，在制作询比申请文件时，询比申请人名称应填写联合体牵头人名称；（5）联合体各方不得再以单独的名义或与其他单位组成联合体参与本标段询比活动。

4.询比文件的获取

4.1凡有意参加询比者，请于2022年7月15日起在四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司官网（网址：https://www.scgdjt.com/）免费获取询比文件。

4.2询比人不提供其他方式获取询比文件。

5．询比申请文件的递交

5.1询比申请文件递交的截止时间（询比申请截止时间，下同）为2022年7月21日10时00分（北京时间），询比申请人必须将按要求密封完好的询比申请文件以面交方式送达询比人指定地点：成都市锦江区三色路银海芯座B座23楼。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的询比申请文件，询比人不予受理。

6．发布公告的媒介

本询比公告在四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司官网（网址：http：//www.scgdjt.com/）上以公告形式发布。

7．联系方式

- 询比人：四川省轨道交通投资有限责任公司

- 地址：成都市锦江区三色路银海芯座B座23楼

- 联系人：刘老师

- 电话：028-60352873

# 第二章 询比申请人须知

## 询比申请人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 询比人 | 名称：四川省轨道交通投资有限责任公司 地址：成都市锦江区三色路银海芯座B座23楼 - 联系人：刘老师 电话：028-60352873 |  |
| 1.1.3 | 询比项目名称 | 银海芯座B座23、26层办公楼装修改造设计-施工总承包项目 |  |
| 1.1.4 | 项目建设地点 | 四川省成都市 |  |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主自筹；100% |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实。 |  |
| 1.3.1 | 询比范围 | 对23、26层办公室（不含会议室）拟装修建筑物的设计、施工、整体移交等内容和工程缺陷责任期内的修复工作，包括但不限于方案设计及施工图设计、室内装饰、布局改造、门窗、给排水、强弱电等及甲方委派的其他任务。 |  |
| 1.3.2 | 计划工期 | 40个日历天（其中设计5个日历天，施工35个日历天）。 |  |
| 1.3.3 | 质量标准 | 设计质量标准：满足相应规范要求并通过有关行政主管部门审查；施工工程质量标准：达到国家现行验收合格标准。 |  |
| 1.4.1 | 询比申请人资质条件、能力和信誉 | 1）资质条件：①询比申请人须具有独立法人资格；②设计资质：询比申请人具备建设行政主管部门颁发的建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质；③施工资质：询比申请人具备国家行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；施工单位须具备有效的安全生产许可证。 2）财务要求：2021年度财务无亏损。 3）业绩要求：①设计业绩要求：询比申请人2019年1月1日至询比截止时间至少具有1个单个合同设计面积不低于1500㎡的房建装修设计业绩（若为联合体单位，须由设计单位提供）；若提供业绩为EPC的，则业绩中设计部分应满足以上要求；②施工业绩要求：询比申请人2019年1月1日至询比截止时间至少具有1个单个合同金额不低于100万元的房建装修施工业绩（若为联合体单位，须由施工单位提供），若提供业绩为EPC的，则业绩中施工部分应满足以上要求。 4）信誉要求：询比申请人未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间。 5）主要负责人要求：①拟派总负责人（施工项目负责人）具有建筑工程专业二级及以上建造师注册证书（若为联合体单位，须为施工单位人员），须具备有效的安全生产考核合格B证；②拟派设计负责人具有中级及以上职称（若为联合体单位，须为设计单位人员）。 6）其他要求：企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体询比申请 | 本次询比 接受 联合体询比申请，联合体询比申请的，联合体牵头人应为施工单位且满足下列要求：（1）须具备国家行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的单位作为联合体牵头人；（2）联合体成员（含联合体牵头人）家数须不超过2家；（3）联合体需符合有关联合体询比申请的规定和要求，并提交了联合体协议，明确联合体牵头人和各方权利义务；（4）联合体参选的，在制作询比申请文件时，询比申请人名称应填写联合体牵头人名称；（5）联合体各方不得再以单独的名义或与其他单位组成联合体参与本标段询比活动。 |  |
| 1.4.3 | 限制询比申请的情形 | 除询比申请人不得存在的十种情形之一外，询比申请人也不得存在下列情形之一： （11）四川省国家投资建设项目的第一中选候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中选的，在3年内不接受其询比申请； （12）在四川省地震灾后重建工程中违法违规的企业和个人被有关行政主管部门行政处罚的，在3年内不接受其询比申请； （13）近半年内在所有招询比申请和合同履行过程中被监督部门行政处罚的； （14）近3年内在招询比申请和合同履行过程中有腐败行为并被司法机关认定为有罪的； （15）近3年内，在询比人（包括与本项目询比人有股权或隶属关系的询比人）的既往项目合同履行过程中，被监督部门或司法机关认定询比申请人不履行合同、项目经理或主要技术负责人被询比人撤换的； （16）有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时询比申请： 1）法定代表人为同一人； 2）母公司与其全资子公司； 3）母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于30%）； |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织；询比申请人可自行组织踏勘。 |  |
| 1.10 | 询比申请预备会 | 不召开。 |  |
| 1.11 | 分包 | 不允许。 |  |
| 2.1 | 构成询比文件的其他资料 | 补遗文件、答疑文件等（如有时）。 |  |
| 2.2.1 | 询比申请人要求澄清询比文件的截止时间 | 询比申请截止时间3日前（询比申请人在此时间之后提出的问题，询比人不再进行澄清和答复）通过书面提交的方式向询比人提出问题,询比人将以书面的形式进行答复。 |  |
| 2.2.2 | 询比申请截止时间 | 见询比公告。 |  |
| 3.2.3 | 最高限价 （即询比控制价） | 1、设计报价： 控制价：按《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10号）计费标准的100%。 投标人应文件要求，结合工程实际情况和企业自身实力进行下浮一定比例报价（报价按百分比取整）。设计费最终以经询比人及相关咨询单位审定的工程建设费金额作为设计费计费基数计算。其中：工程复杂调整系数为0.85；专业调整系数为1；附加调整系数为1。 2、施工报价： 控制价：按中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和四川省住房和城乡建设厅颁布的2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》计费标准的100%。 本次询比申请人应结合工程实际情况和企业自身实力按中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和四川省住房和城乡建设厅颁布的2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》进行下浮一定比例报价。待施工图确定后，按照经评审的施工图预算价及中标下浮比例调整施工合同价。 注：询比报价不得超出最高限价（即询比控制价），否则按否决询比申请文件处理。该价格为本项目全部工作内容在承诺范围内一次性包干价，包括但不限于与政府相关职能部门、使用单位及询比人等单位提出的要求进行优化或变更所产生的费用，及国家、政府和主管单位政策性调整有关费用标准。施工过程中临时设施及临时用水、用电安装和使用等所产生的的全部费用，以及发包人委托的造价咨询机构咨询服务费由中标人支付，中标人应在报价时充分考虑；图纸及相关资料的设计深化、报审、报批及产生的一切费用均由中选人自行负责。 本项目要求限额设计，工程建设费最终结算价（设计施工等一切费用的总和）不得超过人民币￥1380000元，大写：（人民币壹佰叁拾捌万元）。若超过，则本合同的工程建设费按￥1380000元结算。 |  |
| 3.2.4 | 报价的其他要求 | 询比申请人需结合自身因素，综合分析项目情况，综合分析项目情况且不得超过最高限价（即询比控制价）进行报价。 |  |
| 3.3.1 | 询比申请有效期 | 90日历天（从询比申请截止之日算起）。 |  |
| 3.4 | 询比申请保证金 | 不要求。 |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | 2021年度财务无亏损。 |  |
| 3.5.3 | 近年完成或承担的类似项目 | 2019年1月1日至询比截止时间。 |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选询比申请方案 | 不允许。 |  |
| 3.7.1 | 询比申请文件格式 | 1、询比申请人不得对询比文件格式中的内容进行删减或修改。 2、询比申请人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为询比申请文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按询比申请文件格式在空格（下划线）由询比申请人填写的内容，不得与询比文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 3、按询比申请文件格式在空格（下划线）由询比申请人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。 4、询比申请文件应对询比文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 5、询比申请文件应内容完整，字迹清晰可辨。询比申请文件（包括所附证明）字迹或印章模糊导致无法确认关键工期、关键工程质量保证措施、参选价格的，应作否决询比申请文件处理。 6、询比申请文件所附证明应内容完整并清晰可辨。所附证明内容不完整或字迹、印章模糊的，评审委员会应要求询比申请人提供原件核验。 |  |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 1、所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签； 2、所有要求盖章的地方都应加盖询比申请人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、询比申请专用章等）或下属单位印章代替； 3、询比申请文件格式中要求询比申请人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自询比申请而不委托代理人询比申请，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人询比申请，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 4、询比申请文件中提供的证明材料： 应统一由询比申请人（若为联合体，则为联合体牵头人）盖单位章。 5、联合体询比申请的，询比申请文件明确要求签字盖章的内容中，询比申请文件中除询比申请文件真实性和不存在限制询比申请情形声明、法定代表人身份证明书、联合体协议书、联合体授权委托书 由联合体成员单位各自完成签字或盖章外，其余签字或盖章均由联合体牵头人完成。 |  |
| 3.7.4 | 询比申请文件副本份数 | 1份正本，1份副本，电子文档1份（光盘或U盘）。 询比申请文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评审差错由询比申请人自行承担。 |  |
| 3.7.5 | 装订要求 | 询比申请文件的正本和副本一律用A4纸（图、表及证件可以除外）编制和复制。 询比申请文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。询比申请文件应按照第七章“询比申请文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。 询比申请文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。 修改的询比申请文件的装订也应按本要求办理。 |  |
| 4.1.1 | 询比申请文件的包装和密封 | （1）询比申请文件的正本、副本和电子文档均应密封完好（包装及密封形式不限），封口处至少应加盖询比申请人单位章。 （2）若询比申请人询比申请文件因密封不严、标志不明而造成过早启封、失密等情况，询比人及询比代理机构概不负责。 |  |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 询比人的地址： 询比人名称： （询比项目名称）询比申请文件 在 年 月 日 前不得开启 |  |
| 4.2.1 | 递交询比申请文件 | 询比申请人应在本询比申请人须知前附表第2.2.2条规定的询比申请截止时间之前递交询比申请文件。 |  |
| 4.2.2 | 递交询比申请文件地点 | 见询比公告。 |  |
| 4.2.3 | 是否退还询比申请文件 | 否 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同询比申请截止时间。 开标地点：同递交询比申请文件地点。 |  |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况检查：由询比人、监督人员或询比申请人代表检查询比申请文件的密封情况，并当场予以确认；当询比申请文件未按第4.1.1、4.1.2款密封时，将当场确认，不予开封，原封退还。 （2）询比顺序：随机。 |  |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：3人。 |  |
| 7.1 | 是否授权评审委员会确定中选人 | 否，推荐的中选候选人数：1-3名。 |  |
| 7.3.1 | 履约担保 | 不要求。 |  |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 编页码和小签 |  | 1、询比申请文件页码不作要求。 2、小签：不作要求。 3、如询比申请人自愿小签。小签可由询比申请人的法定代表人进行，也可由法定代表人委托他人询比申请的委托代理人进行。小签应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字，不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 |
| 9.3 | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价。即： （1）询比申请文件（包括询比申请函）中的任何单价、合价、费率或总价，不论其大写金额或小写金额均只能有一个，否则，报价评审组应按否决询比申请文件处理。 （2）询比申请报价的单位应与公布的询比控制价一致。 |
| 9.4 | 中选价 |  | 以中选的询比申请人在询比申请函中的报价为准。 |
| 9.5 | 确定中选人 |  | 询比人（或询比人授权的评审委员会）按照评审委员会推荐中选候选人的顺序确定中选人。 |
| 9.6 | 严禁转包和违法分包 |  | 严禁转包和违法分包。 |
| 9.7 | 其他要求 |  | 1.资格审查方式：资格后审。 2.评审方法：综合评估法。 3.评审结束，经公示后将以中选通知书书面形式告知中选人。 |
| 9.8 | 特别说明 |  | 如本询比文件询比申请人须知前附表所述内容与询比文件询比申请人须知所述内容不一致或询比文件询比申请须知中表述不明时，以询比申请人须知前附表的所述内容为准。 |
| 9.9 | 根据川发改招管【2011】1210 号文件规定，严格执行“一地受罚，处处受制”的信用管理制度，任何询比申请人弄虚作假中选的行为一旦查实，在全省范围内的询比申请活动将受到制约。 |  |  |

1. 总则

### 1.1 项目概况

### 1.1.1本询比项目已具备询比条件，现对该项目进行询比。

1.1.2 询比人：见询比申请人须知前附表。

1.1.3询比项目名称：见询比申请人须知前附表。

1.1.4项目建设地点：见询比申请人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见询比申请人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见询比申请人须知前附表。

### 1.3 询比范围、计划工期和质量标准

1.3.1 询比范围：见询比申请人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见询比申请人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见询比申请人须知前附表。

### 1.4 询比申请人资格要求

1.4.1 询比申请人应具备承担本询比项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见询比申请人须知前附表；

（2）财务要求：见询比申请人须知前附表；

（3）业绩要求：见询比申请人须知前附表；

（4）信誉要求：见询比申请人须知前附表；

（5）主要负责人要求：见询比申请人须知前附表；

（6）其他要求：见询比申请人须知前附表。

1.4.2 询比申请人须知前附表规定接受联合体询比申请的，除应符合本章第1.4.1项和询比申请人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按询比文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本询比项目中询比申请。

1.4.3 询比申请人不得存在下列情形之一：

（1）为询比人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为询比项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本询比项目的甲方代表；

（4）为本询比项目的代建人；

（5）为本询比项目提供询比代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消询比申请资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中选或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本询比项目的甲方代表或代建人或询比代理机构同为一个法定代表人的；

1.5 费用承担

1.5.1 询比申请人准备和参加询比申请活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与询比申请活动的各方应对询比文件和询比申请文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

询比申请文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 询比申请人须知前附表规定组织踏勘现场的，询比人按询比申请人须知前附表规定的时间、地点组织询比申请人踏勘项目现场。

1.9.2 询比申请人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除询比人的原因外，询比申请人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 询比人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供询比申请人在编制询比申请文件时参考，询比人不对询比申请人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 询比申请预备会

不召开

### 1.11 分包

1.11.1 询比申请人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作。

1.11.2 询比申请人拟在中选后将中选项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合询比申请人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

询比申请人须知前附表允许询比申请文件偏离询比文件某些要求的，偏离应当符合询比文件规定的偏离范围和幅度。

- 询比文件

2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）询比公告；

（2）询比申请人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸

（6）技术标准及要求；

（7）询比申请文件格式；

### 根据本章第2.2款和第2.3款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。2.2 询比文件的澄清

详见询比申请人须知前附表。

### 2.3 询比文件的修改

详见询比申请人须知前附表。

3.询比申请文件

## 3.1 询比申请文件的组成

3.1.1 询比申请文件应包括下列内容：

（1）询比申请函

（2）法定代表人身份证明书

（3）法定代表人授权委托书

（4）联合体协议书

（5）询比申请人基本情况表

（6）近年财务状况表

（7）拟投入本项目人员构成表

（8）拟投入本项目主要人员简历表

（9）承担的类似项目业绩一览表

（10）企业资信情况

（11）其他材料

3.1.2 询比申请人须知前附表规定不接受联合体询比申请的，或询比申请人没有组成联合体的，询比申请文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的联合体协议书。

3.2 询比申请报价

3.2.1 询比申请人应按第七章“询比申请文件格式”的要求填写报价说明。

3.2.2 询比申请人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响报价的其他要素。询比申请人根据询比申请实际情况，结合市场情况进行报价。

3.2.3 询比申请人在询比申请截止时间前修改询比申请函中的报价，应同时修改询比申请文件“报价说明”中的相应报价，报价按不得超过最高限价（即询比控制价）进行报价，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 报价的其他要求见询比申请人须知前附表。

### 3.3 询比申请有效期

3.3.1 详见询比申请人须知前附表。

3.3.2 在询比申请有效期内，询比申请人撤销或修改其询比申请文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长询比申请有效期的，询比人以书面形式通知所有询比申请人延长询比申请有效期。询比申请人同意延长的，应相应延长其询比申请保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其询比申请文件；询比申请人拒绝延长的，其询比申请失效，但询比申请人有权收回其询比申请保证金。

### 3.4 询比申请保证金

详见询比申请人须知前附表。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “询比申请人基本情况表”应附投标人有效的营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证副本（依法不需要提供的除外）等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构出具的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “承担的类似项目业绩一览表”具体要求以投标人须知前附表为准。

3.5.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选询比申请方案

除询比申请人须知前附表另有规定外，询比申请人不得递交备选询比申请方案。

3.7询比申请文件的编制

3.7.1 询比申请文件应按第七章“询比申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为询比申请文件的组成部分。其在满足询比文件实质性要求的基础上，可以提出比询比文件要求更有利于询比人的承诺。

3.7.2 询比申请文件应当对询比文件有关询比范围、询比申请有效期、计划工期、质量标准、询比人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 询比申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由询比申请人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。询比申请人的法定代表人授权代理人签字的，询比申请文件应附由法定代表人签署的授权委托书。询比申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由询比申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见询比申请人须知前附表。

3.7.4 询比申请文件正本一份, 副本份数见询比申请人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 询比申请文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见询比申请人须知前附表规定。

## 4.询比申请

### 4.1 询比申请文件的密封和标记

详见询比申请人须知前附表。

### 4.2 询比申请文件的递交

详见询比申请人须知前附表。

### 4.3 询比申请文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的询比申请截止时间前，询比申请人可以修改或撤回已递交的询比申请文件，但应以书面形式通知询比人。

4.3.2 询比申请人修改或撤回已递交询比申请文件的书面通知应按照前附表第3.7.3项的要求签字或盖章。询比人收到书面通知后，向询比申请人出具签收凭证。

4.3.3 询比申请人撤回询比申请文件的，询比人自收到询比申请人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的询比申请保证金。

4.3.4 修改的内容为询比申请文件的组成部分。修改的询比申请文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.开标

### 5.1 开标时间和地点

询比人在前附表第2.2.2项规定的询比申请截止时间（开标时间）和询比申请人须知前附表规定的地点开标，所有询比申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在询比申请截止时间前递交询比申请文件的询比申请人名称，并点名确认询比申请人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照询比申请人须知前附表规定检查询比申请文件的密封情况；

（5）按照询比申请人须知前附表的规定确定并宣布询比申请文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布询比申请人名称、询比项目名称、报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高询比申请限价计算方法的，计算并公布最高询比申请限价；

（9）询比申请人代表、询比人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

询比申请人对开标有异议的，应当在开标现场提出，询比人当场作出答复，并制作记录。

## 评审

## 6.1 评审委员会

6.1.1 评审由询比人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由询比人或其委托的询比代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见询比申请人须知前附表。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）询比申请人或询比申请人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与询比申请人有经济利益关系，可能影响对询比申请公正评审的；

（4）曾因在询比、评审以及其他与询比申请有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与询比申请人有其他利害关系。

### 6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评审

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对询比申请文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

## 7.合同授予

### 7.1 定标方式

除询比申请人须知前附表规定评审委员会直接确定中选人外，询比人依据评审委员会推荐的中选候选人确定中选人，评审委员会推荐中选候选人的人数见询比申请人须知前附表。

### 7.2中选通知

在本章第3.3款规定的询比申请有效期内，询比人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的询比申请人。

### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中选人应按询比申请人须知前附表规定的担保形式和询比文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过询比人书面认可的履约担保格式向询比人提交履约担保。除询比申请人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中选价（暂定价）金额的10%。联合体中选的，其履约担保由联合体中牵头人的名义提交。

7.3.2 中选人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中选，中选人应当对予以赔偿。

### 7.4签订合同

7.4.1 询比人和中选人应当自中选通知书发出之日起30天内，根据询比文件和中选人的询比申请文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，询比人取消其中选资格；给询比人造成的损失，中选人还应当予以赔偿。

7.4.2 发出中选通知书后，询比人无正当理由拒签合同的,给中选人造成损失的，应赔偿损失。

## 8.纪律和监督

### 8.1 对询比人的纪律要求

询比人不得泄漏询比申请活动中应当保密的情况和资料，不得与询比申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对询比申请人的纪律要求

询比申请人不得相互串通询比申请或者与询比人串通询比申请，不得向询比人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义询比申请或者以其他方式弄虚作假骗取中选；询比申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

### 8.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对询比申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对询比申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 8.5 投诉

询比申请人和其他利害关系人认为本次询比活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见询比申请人须知前附表。

# 第三章 评审办法（综合评估法）

### 一、总则

1.1本评审标准及评审办法依据现行相关法律法规，并结合本项目实际情况制定。

1.2本次评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则，由有关监督部门对评审活动进行全过程监督。

1.3本次评审采用综合评估法。评审委员会将根据本评审标准和方法，对合格的询比申请文件进行系统地评审和比较。本办法中没有规定的标准和方法不作为评审的依据。

### 二、评审委员会

2.1评审委员会由本项目的询比人依法负责组建，其成员名单在开标前确定。评审委员会成员名单在中选结果确定前保密。

2.2本次评审委员会成员人数由3人组成。

2.3评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；评审委员会成员实行主动回避制度；评审委员会成员及工作人员应对整个评审活动保密。

2.4评审委员会将按形式评审、资格评审、响应性评审、澄清、详细评审、推荐中选候选人、编写评审报告的程序开展整个评审工作。

### 三、初步评审

评审委员会首先按照询比文件规定对询比申请人进行初步评审（形式、资格、响应评审），只有通过初步评审（形式、资格、响应评审）审查的询比申请文件，才能进入下一阶段的评审。

初步评审表

| 序号 | 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形 式 评 审 标 准 | 询比申请人名称 | 与营业执照、资质证书、基本账户开户许可证或基本账户存款信息表复印件、安全生产许可证（但依法不需要提供的除外）一致，如为联合体，则联合体各方均须满足。 |
|  |  | 签字、盖章 | 符合第二章“询比申请人须知前附表”第3.7.3项要求 |
|  |  | 询比申请文件份数 | 符合第二章“询比申请人须知前附表”第3.7.4项要求 |
|  |  | 装订要求 | 符合第二章“询比申请人须知前附表”第3.7.5项要求 |
|  |  | 询比申请文件格式 | 符合第七章“询比申请文件格式”的要求和符合第二章“询比申请人须知前附表”第3.7.1项要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，即符合第二章“询比申请人须知前附表”第9.3款要求 |
| 2 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，联合体询比申请的联合体各方均须提供营业执照。 |
|  |  | 资质条件 | 符合第二章“询比申请人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证（施工单位） |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“询比申请人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“询比申请人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 主要负责人要求 | 符合第二章“询比申请人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“询比申请人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 询比申请要求 | 不存在第二章“询比申请人须知前附表”第1.4.3 项任何一种情形之一 |
| 3 | 响 应 性 评 审 标 准 | 询比范围 | 符合第二章“询比申请人须知前附表”第1.3.1项规定 |
|  |  | 计划工期 | 符合第二章“询比申请人须知前附表”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“询比申请人须知前附表”第1.3.3项规定 |
|  |  | 询比申请有效期 | 符合第二章“询比申请人须知前附表”第3.3.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第六章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 最高限价 | 询比申请报价不得超过第二章“询比申请人须知前附表”3.2.2项规定的询比控制价 |

注：形式评审有任一项不满足的询比申请文件，不进入下一步的资格评审；资格评审有任一项不满足的询比申请文件，不进入下一步的响应性评审，响应性评审有任一项不满足的询比申请文件，不进入下一步详细评审。

### 四、澄清

4.1 评审委员会可以书面方式要求询比申请人对询比申请文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或者补正应以书面形式进行，并不得超出询比申请文件范围或者改变询比申请文件的实质性内容且须经询比申请人的法定代表人或其授权的代理人签字后有效。澄清文件为询比申请文件的组成部分。

4.2 评审委员会对询比文件及补遗理解有歧义的，可以要求询比人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

### 五、详细评审

5.1 通过初步评审的的询比申请人少于3家时，评审委员会应继续评审。由评审委员会根据量化考核评分标准对各询比申请人的询比申请文件进行综合评价打分。具体对询比申请人的技术部分、实施大纲部分、商务部分评审进行打分，其中各考核项目的权重及分值设置见量化考核评分标准表。

评审委员会发现询比申请人的报价明显低于其他询比申请报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其询比申请报价可能低于其成本的，应当要求该询比申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。询比申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该询比申请人以低于成本报价竞标，其询比申请作无效处理。

5.2 评分时，遵循以下计分规则：

5.2.1评分计算保留至小数点后两位，第三位小数四舍五入；

5.2.2评分计算中出现中间值时按插入法计算得分；

5.2.3各评审委员打分的算术平均值为询比申请人的得分；

5.3评审委员会成员采用记名评分的方式，在评分表中的任何改写处，均必须由评分人员小签。

5.4评分因素及分值设置见《量化评分表》（分值构成（总分100分））

技术部分权重40%。

商务部分权重60%。

最终总得分=技术标得分+商务标得分.

附表：技术部分评分因素及量化评分标准、商务部分评分因素及量化评分标准。

附表：量化评分标准（共100分）

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 承包人实施方案： 30 分 项目管理机构： 2 分 资信业绩机构部分： 8 分 投标报价： 60 分 |
| 2.2.2 | 评审基准价计算方法 | 采用有效投标报价（经初步评审合格且不低于成本的投标报价；报价有修正的，以修正后的价格为准）的算术平均值为评审基准价，计算公式为： S（评审基准价）=（a1 +……+an）/n，a为100%-有效的投标下浮率。 注： （1）评审基准价小数点后保留两位。 （2）若投标文件的报价下浮率大于15%，其投标报价将不再参加评审基准价的计算。 （3）当所有的投标报价下浮率均大于15%，以85%作为基准价。 |

技术部分评分因素及量化评分标准（共40分）

| 序号 | 评审内容 | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计-施工总承包组织设计（实施方案）（30分） | 设计方案（20分） | 1、楼层总平面图，必须完全满足各部门办公功能需求。0～4分。 2、设计理念明晰，对项目难点重点分析到位，能提出较好的解决思路。0～4分。 3、对企业特点有较好把握，理解企业经营的环境需求，设计要体现人性化与环保，符合业形象和经营需求。0～4分。 4、图纸齐全，包含总平图、立面图、重点部位立面彩图、重点部位效果图（不少于2张），0～4分。 5、提供主要材料表。0～2分 6、合理的设计工作进度表。0～2分。 |
|  |  | 施工组织设计方案（10分） | 质量、成本、进度控制措施十分合理得4分，一般得1分，不合理及无此项得0分； 安全文明施工措施十分合理得2分，一般得0.5分，不合理及无此项得0分； 主要施工机械设备清单十分合理得2分，一般得0.5分，不合理及无此项得0分； 施工总平布置图十分合理得2分，一般得0.5分，不合理及无此项得0分。 |
| 2 | 项目管理机构评分标准（2分） | 总负责人（施工项目负责人）（1分） | 具有建筑工程专业二级及以上建造师注册证书（须为施工单位人员），须具备有效的安全生产考核合格B证，得1分。 注：附所在单位社保缴纳证明。 |
|  |  | 设计负责人（1分） | 具有中级及以上职称（须为设计单位人员）得1分。 注：附所在单位社保缴纳证明。 |
| 3 | 资信业绩标准（8分） | 设计业绩（3分） | 询比申请人在2019年1月1日至询比截止时间，每具有1个单个合同设计面积不低于1500㎡的房建装修设计业绩，得1分。最高得3分。若联合体投标，需由设计单位提供；若提供业绩为EPC的，则业绩中设计部分应满足以上要求。 |
|  |  | 施工业绩（3分） | 询比申请人在2019年1月1日至询比截止时间，每具有1个单个合同金额不低于100万元的房建装修施工业绩，得1分，最高得3分。若联合体投标，需由施工单位提供；若提供业绩为EPC 的，则 业绩中施工部分应满足以上要求。 |
|  |  | EPC业绩（2分） | 2019年1月1日至询比截止时间，具有EPC类似业绩（须为施工单位提供）的得2分，最高得2分。 注：1、EPC类似业绩指设计-施工总承包或勘察-设计-施工总承包或设计-采购-施工总承包业绩。 2、EPC业绩与上述施工业绩重复的亦可计分。 |

注：业绩若无法体现相应关键信息（如合同签订时间、合同金额、规模等）的需提供发包人证明复印件（须加盖发包人章），否则无法判断的视为该业绩无效。所涉及业绩可累计重复计分。

商务标评分因素及量化评分标准（共60分）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计报价评审（15分） | 有效投标报价中（100%-投标下浮率）等于评标基准价的得满分，有效投标的评审价低于基准价的，每低1%扣0.2分，有效投标的评审价高于基准价的，每高1%扣0.4分。得分的小数点后保留两位。 |
| 2 | 施工报价评审 （45分） | 有效投标报价中（100%-投标下浮率）等于评标基准价的得满分，有效投标的评审价低于基准价的，每低1%扣0.2分，有效投标的评审价高于基准价的，每高1%扣0.4分。得分小数点后保留两位。 |

### 六、推荐中选候选人

评审委员会对通过初步评审详细评审的询比申请人，按量化评分得分从高到低进行排名，依次推荐前1～3名询比申请人为中选候选人。若进入详细评审的询比申请人不足3家时，以详细评审得分由高到低推荐1—2名中选候选人。

若量化评分得分相同时，由询比人或者经询比人授权评审委员会自行确定。

### 七、评审报告

评审委员会完成评审后，向询比人提出书面评审报告。书面评审报告由评审委员会全体成员签字。

# 第四章 合同条款及格式

合同编号：

银海芯座B座23、26层办公楼

装修改造设计-施工总承包项目

总承包合同

甲方：

乙方：

目  录

一、合同协议书

二、附件

附件1结算资料清单及申请表

附件2建设工程廉政合同

附件3工程质量保修书

附件4安全生产、文明施工合同

附件5环境保护和水土保持合同

附件6 其他附件

一、合同协议书

（一）合同协议书

发包人（全称）:                         （简称：甲方）

承包人（全称）:                        （简称：乙方）

依据                        施工询比文件及中选通知书，依照《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目装修设计-施工事项协商一致，订立本协议合同。

第一条 工程概况

- 项目名称：银海芯座B座23、26层办公楼装修改造设计-施工总承包项目

- 工程地点：四川省成都市。

- 工程内容：银海芯座B座23、26层办公楼装修改造设计-施工总承包项目

- 第二条 工程承包范围及内容

对23、26层办公室（不含会议室）拟装修建筑物的设计、施工、整体移交等内容和工程缺陷责任期内的修复工作，包括但不限于方案设计及施工图设计、室内装饰、布局改造、门窗、给排水、强弱电等及甲方委派的其他任务。

第三条  合同工期

1．施工开工日期：              。

2．施工合同工期：      个日历天。

第四条  合同总价款

暂定合同价为：       万元，设计暂定合同价为：         万元（其中：不含税金额为人民币       元，大写：       ；乙方开具增值税率为的 6 %专用发票，增值税额为人民币       元，大写：       ），施工暂定合同价为：       万元（其中：不含税金额为人民币       元，大写：       ；乙方开具增值税率为 9 %的专用发票，增值税额为人民币       元，大写：       ）。

最终施工合同价以甲方委托的第三方造价咨询机构审定后，再按投标时承诺下浮       %为准进行结算。最终设计合同价以甲方委托的第三方造价咨询机构审定后的价款为计费基价，并按投标时承诺下浮       %为准进行结算。

第五条 合同价款支付方式

1.装修施工工程费支付比例及支付时间：

（1）经甲方确认的实际完成工程产值的75%按月支付给乙方工程费；

（2）待该工程竣工验收合格并移交竣工资料后支付至已完工程产值的85%；

（3）待该工程竣工结算完成后，支付至结算金额的97%；

（4）剩余3%质量保证金，待质量保修期满后一次性无息退还。

2.设计支付费支付比例及支付时间：

（1）施工图经甲方审查确定后支付暂定合同设计费的50%；

（2）工程竣工结算完成后，一次性支付设计费的剩余款项。

甲方付款前，乙方应向甲方提交书面付款申请，经甲方审核通过后，乙方应出具符合甲方财务要求的合法有效的等额增值税专用发票，甲方收到后按照合同约定支付款项。当甲乙双方结算完成，乙方应开具至总价100%的发票，甲方审核无误后支付款项，如乙方未提供符合合同约定的发票的，甲方有权拒绝付款且不构成违约。

第六条   技术规范及质量要求

1.执行设计图纸要求和国家现行建筑装饰工程施工及验收规范（包括但不限于下列规范、标准）。

①《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

②《建筑地面工程质量验收规范》GB50209-2002

③《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

④《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002

⑤《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50225-2001

⑥《天然大理石建筑板材》（GB/T19766-2005）

⑦《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001

⑧《天然石材产品放射防护分类控制标准》（JC518－93）等国家相关规范标准的要求。

⑨石材符合GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量标准》B类要求。

2.工程质量要求

质量控制要求：符合设计、施工及验收规范要求，达到国家、行业以及地方合格标准（若各项标准存在不一致的，则以较高标准为准）。工程质量不符合设计要求或质量不能达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工，乙方应无条件接受；返工费用由乙方承担，工期不予顺延。如经过甲方针对同一问题（包括但不限于设计、采购、施工等乙方应依约履行的义务）连续两次催告乙方整改仍然不合格或者未在甲方限定宽限期内整改合格的，甲方有权要求乙方支付按合同暂定总价30%的违约金及赔偿损失。

3.其他要求

乙方应保证其提供的材料在各方面均符合设计图纸及甲方规定的质量、规格和性能等要求。工程使用的所有装饰材料，乙方须提供样板并经甲方、设计单位确认后方可使用。如发生所供材料等与封样不符，甲方有权拒用，乙方应当向甲方支付合同暂定总价20%的违约金及赔偿甲方损失。

第七条   组成本合同的文件及解释顺序

1.本工程设计-施工总承包合同除另有规定外，其组成部分和解释顺序如下：

（1）本合同协议书；

（2）本工程的施工询价文件；

（3）报价函及标价的工程量清单；

（4）设计图纸；

（5）标准、规范及有关技术文件、技术要求；

（6）构成合同组成部分的其他相关文件；

2.同一性质的文件，内容相互矛盾的，以形成时间在后的为准。

第八条  结算原则

1.结算需要提供的资料：详见附件1。

2.结算价计算方法：施工图全部完成并通过审查及发包人确认后，由发包人委托的造价咨询单位按照《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10号）、2013年《建筑工程工程量清单计价规范》、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件规定编制工程量及造价，并以承包人询比申请时优惠的比例为依据，经发包人和承包人双方确认后计算出合同价。在结算时以该合同价为基础、加上因发包人引起的新增工程及功能改变所发生的费用，材料及人工费不调差，设计变更及现场签证等作为结算价（新增造价同比例下浮）。 最终合同结算金额不得超过人民币：￥1380000元（含设计费及施工费等一切费用）。

（1）人工费、材料费、机械费均不调整。

（2）材料基准价格按询比申请截止日当月的当地建设工程造价信息中的材料价格执行。其中当地建设工程造价信息中没有的材料，甲乙双方进行市场询价确定后执行。

（3）安全文明施工措施费的计取和调整按川建造价发〔2017〕5号文规定执行。

（4） 夜间施工、二次搬运、冬雨季施工、工程定位复测措施费的费率计取按川建造价发〔2017〕5号文规定执行，其余措施费按经发包人确认的施工组织设计及专项施工方案计算。

（5）规费按承包人持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定费率标准计取。

（6）税金：川建造价发〔2019〕181号执行，若有调整文件按调整文件执行。

（7）合同中选下浮率：设计费下浮   %，施工费下浮   %（安全文明施工费、规费、税金及认质认价材料费不下浮；发包人新增综合单价的计取按合同施工中选下浮率同比例下浮）。

（8）甲方委派的本项目造价咨询服务费已包含在本合同价中，由乙方按实支付。

第九条   双方的权利和义务

1.甲方权利和义务：

（1）提供给乙方本工程相关基础图，负责对乙方施工组织、设计的审批。

（2）甲方应对乙方报送的设计方案、施工进度计划和施工组织部署进行审定决定是否批准实施，如不同意实施，有权要求乙方重新提交直到合格为止，由此产生的损失概由乙方承担。

2.乙方权利和义务：

（1）乙方派驻     为项目总负责人（联系电话：           ；电子邮箱      ；联系地址：                 ），      为设计负责人（联系电话：       ；电子邮箱         ；联系地址：               ），乙方现场人员安排必须满足施工现场要求。甲方和甲方代表（若有）应对各主要岗位的技术和管理人员进行审查，如不能达到甲方要求，乙方必须无条件进行更换，直至达到甲方要求并使甲方满意为止。在项目实施过程中，乙方应保证上述人员及时到位且常住现场进行本合同工程的管理、设计，保持其岗位的相对稳定。

（2） 乙方应严格按照合同约定把控设计方案、施工图进度、质量，并在合同约定的时间内向甲方交付设计成果，根据甲方指令限期内调整或者变更方案。

（3）乙方在本合同签订后 5 天内向甲方提交详细的施工组织部署及进度计划表说明其采取的施工时间、方法、程序、分段和次序，经甲方审批同意后执行。乙方必须按本承包合同及甲方审批的施工组织设计要求组织施工，接受甲方指令。施工组织部署及进度计划表（包括修改）的提交及甲方的认可皆不会减轻或解除乙方在合同中的任务和责任，合同说明的工期要求必须严格遵循。

（4）乙方应在本项目投资估算范围内做好限额设计工作，并有义务将可能导致投资增加的各阶段设计变更或措施调整应事先报告甲方，经甲方同意后方可调整。乙方应主动优化设计，乙方提交给甲方的设计文件视为其自身已经认可，乙方在进行施工图设计时，不得擅自提高或降低标准。设计的深度应能满足确定主要材料和设备的技术规格参数及采购订货的要求。

（5）施工期间承包人根据甲方要求进行设计变更时，乙方出图时间需全力保证现场施工需要。所有设计变更都必须经发包人同意并书面确认后方可变更。承包人应负责根据发包人资料管理的要求，提供建设过程中各种变更的电子文档的汇总。

（6）所有特殊工种人员均应符合有关规定，持证上岗。

（7）合理安排生产计划，遵守国家及政府有关施工扰民、环境污染、噪音控制及文明施工的有关规定，并承担因违反上述规定而产生的费用。

（8）乙方应负责甲方提供的建筑物及已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复或者甲方自行选择专业机构进行修复，产生的费用由乙方负担。

（9）乙方需对本工程现场作业、施工方法和已完成工程的质量全面负责。严格遵照有关安全文明文件规定执行，加强施工现场的安全管理。由于自身原因造成的质量安全事故均由乙方承担并处理结束。

（10）乙方施工期间必须随时将现场内的垃圾清运出施工现场，并保证施工现场清洁。若乙方不及时清理，甲方将有权委托他人清理，由此产生的费用双倍在乙方的工程款项中扣除，只需得到甲方的书面确认，该款项扣除无需乙方书面确认。如乙方未能及时清理导致甲方被处罚或者损失的，由乙方支付甲方按合同暂定总价30%的违约金和赔偿全部损失。

（11）乙方自行解决施工临时设施并承担费用。

（12）乙方自行办理与装修工程相关的手续，并承担相关费用。

（13）因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。所有的设计变更需经甲方同意后方可执行，否则责任自负。

（14）乙方组织施工过程中出现的人身、财产损害赔偿概由乙方自行出面解决，如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

（15）对本项目为已完工程并处于使用中的改造及二次装修工程部分，承包人应承担由于未经许可的改造或原工程的成品破坏所造成的损失。

第十条 变更

1.变更权

未经发包人同意，乙方不能擅自变更。

2.甲方有权对工程任何部位进行变更，乙方对此不得提出异议，且乙方应当根据甲方变更要求组织施工、设计等相关工作。

3.变更的范围和内容

（1）工作内容与审批后的施工图不一致，均须按甲方的规定办理相应的变更手续。

（2）材料的品牌、档次、材质、参数等发生变化均属于变更范围。

4.变更程序

（1）变更的提出

在合同履行过程中，发生第10.1.1 款约定情形的，甲方代表应按照约定向乙方发出变更指示。

（2）变更估价

（1）本工程所发生的任何变更在实施前均需经甲方代表、甲方同意后方能实施，其变更费用按以下方式处理：

①乙方提出的变更需经甲方审批后执行，费用由乙方自行承担；

②甲方和甲方代表对装修设计方案、询比技术要求提出的变更，变更前后的费用均按照相关规定计算，其中材料费按施工当期项目所在地《工程造价信息》中的信息价计取，若信息价为区间价的，则按区间价的算术平均值计取；无信息价的按甲乙双方共同市场询价且经第三方造价咨询单位审核确认后确定变更前后的费用差，在结算中按实增减；

（3）因乙方的工程设计错误、遗漏、重复、缺失及设计优化、实施计划等发生的设计和施工改变，不计入变更范围，由乙方自费修正，并在履行相应的审批手续后实施。

（4）变更工作影响工期的，乙方应提出调整工期的具体细节。甲方代表认为有必要时，可要求乙方提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

第十一条    工程竣工验收

1.工程具备竣工验收条件后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工验收通知书，经甲、乙双方确定验收时间后，由甲方组织相关单位进行工程验收。验收合格后，双方签署交工验收通知书并将工程移交给甲方管理。

2.乙方应在工程竣工验收后30天内提交完整的竣工资料，逾期提交的，甲方有权不支付工程款项，并有权要求乙方按日支付合同总价2%的违约金直到提交完整为止。

第十二条   工程质量保修：

1.工程保修期：保修期2年（自本工程验收合格之日起）。

2.保修期间，乙方自接到甲方的保修通知48小时内应及时组织到场免费修理，重要的装饰部位乙方应立即组织人员到场免费修理，不得影响所完成工程的正常使用，如乙方不能按本合同约定及时修理，甲方有权委托他人修理，费用全部由乙方承担，且甲方有权直接从质保金中扣除，质保金不足以抵偿的，乙方在接到甲方书面通知后的7日内将超出质保金的维修费用及质保金补齐，否则视为乙方严重违约，乙方应支付给甲方委托其他单位维修而超出质保金部分3倍数的维修费用，且乙方承担由此给甲方带来的一切经济损失及其他相关法律责任。

第十三条   违约责任

1.若因乙方原因而导致未能在合同规定的期限内竣工,则每拖延一天扣2000 元违约金。逾期超过20天的，甲方有权解除本合同，乙方应承担合同总费用20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，按实际损失赔偿。

2.本合同项下乙方应承担的损失包括但不限于甲方增加的成本和预期收益、向第三方承担的违约金、赔偿金、实现权益而产生的诉讼费、仲裁费和差旅费等费用。

3.乙方承担的工程质量未达到合同协议书约定的标准应承担的违约责任：未达质量标准的，承包人进行返工、整改，直至达到标准，造成的甲方经济损失全部由乙方自行承担。

4.乙方必须严格按照国家、省、市等相关部门规定及甲方批准的施工安全技术方案做好各种安全施工防护措施和管理，若施工工地发生安全事故，乙方除承担由此造成一切后果外，还应承担合同暂定总价20%的违约金。

5.若因乙方未及时、足额发放农民工工资、各供应商材料款等导致甲方被连带索赔、起诉的，甲方要求要求乙方按合同暂定总价的20%支付违约金，且应当赔偿由此给甲方造成的损失，损失范围包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费等相关费用。

第十四条   争 议

双方约定,在履行合同过程中产生争议协商不成时，双方约定向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条   转让与分包

本工程乙方不得有任何性质转让或工程分包，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。如现场发现未经甲方代表同意的第三方进入现场施工，甲方有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动，乙方应向甲方支付合同暂定总价款30%的违约金，因此造成的一切损失均由乙方承担。

第十六条   其  它

由甲乙双方协商一致后另行约定。

第十七条   合同生效

1.本合同一式八份，甲方、乙方各执四份，每份具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

2.本合同未尽事宜，甲乙双方另行友好协商。

发包方：                               承包方：

法定代表人                              法定代表人

（或委托代理人）：                       （或委托代理人）：

地    址：                               地  址：

电    话：                               电  话：

开户银行：

账    号：

日    期：                               日    期：     年  月  日

二、附件

附件1

| 施工单位结算资料清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称： |  | 合同编号： |  |  |
| 序号 | 资料名称 | 总页数 | 是否提交 | 备注 |
| 1 | 工程结算申请表 |  |  | * |
| 2 | 施工合同及附件（含：补充合同（协议）） |  |  | * |
| 3 | 询比文件（含工程量清单等）□；询比文件□ |  |  | * |
| 4 | 询比申请文件□；参选文件□ |  |  | * |
| 5 | 中选通知书□；中选通知书□ |  |  | * |
| 6 | 施工企业规费计取标准□ |  |  |  |
| 7 | 建设工程项目施工安全评价书□；建设项目安全文明施工测评表及措施费费率核定表□ |  |  |  |
| 8 | 开/竣工报告，竣工资料提交合格证明 |  |  | * |
| 9 | 甲方工程师核准并签署的竣工图□；施工图□ |  |  | * |
| 10 | 原始地貌标高抄测记录□；第三方测绘成果□ |  |  |  |
| 11 | 地勘报告 |  |  |  |
| 12 | 图纸会审纪要 |  |  |  |
| 13 | 隐蔽工程验收记录□；质量验收报告□ |  |  |  |
| 14 | 材料（设备）核价单 |  |  |  |
| 15 | 收方记录 |  |  |  |
| 16 | 经审定的施工组织设计或施工方案 |  |  |  |
| 17 | 经核准的设计、施工变更签证/经济签证、技术核定单 |  |  |  |
| 18 | 与工程结算有关的甲方通知或指令、会议纪要、往来函件等 |  |  |  |
| 19 | 由承包人提供并经工程师审核的材料、设备领料、材料报审汇总表、明细表 |  |  |  |
| 20 | 发包人委托承包人采购材料、设备的委托单、核准单 |  |  |  |
| 21 | 由供应商、承包人、工程师和监理工程师共同签署的材料、设备验收证书 |  |  |  |
| 22 | 经发包人、监理工程师核准的索赔资料 |  |  |  |
| 23 | 工程结算汇总表 |  |  | * |
| 24 | 工程结算明细表 |  |  | * |
| 25 | 工程量计算书（包括钢筋放样计算书） |  |  |  |
| 26 | 经确认的水电用量记录单 |  |  |  |
| 27 | 建设单位付款情况表 |  |  |  |
| 28 | 扣罚（或奖励）费用凭据 |  |  |  |
| 说明：1.施工单位应确保资料的完整性，在此之后补报有关费用增加的资料将视作无效。 2.备注中选记为*号的资料必须提供。 |  |  |  |  |
| 接收人： |  | 施工单位（签字）： |  |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  |

附件2

### 建设工程廉政合同

发包人：

承包人：

为认真贯彻中央加大反腐力度，推进廉政建设，预防和减少工程建设中的经济犯罪，维护建设市场的正常秩序，遏制“工程上马，干部下马”现象的发生，确保工程从征地到竣工过程中“工程优良，干部优秀”，工程发包方（简称甲方）和工程承包方（简称乙方）自愿签订建筑工程廉政协议：

一、乙方不得以任何形式向甲方人员赠送各种礼品、礼券（现金），甲方人员不得以任何借口收受各种礼品、礼券（现金）。如有违反，将视情节轻重对甲方人员给予批评、教育、罚款直至党纪、政纪、法律处分，对乙方给予扣减工程款3%—5%，直至终止合同。

二、乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被纪检、检察、监察机关立案查处的，甲方有权终止工程项目施工合同，由此甲方所造成的损失均由乙方承担，并负责由此发生的一切费用（在工程款中扣除）。

三、甲方人员向乙方索贿，经乙方检举被纪检、检察、监察机关立案查处的，乙方有权从甲方获得被索贿款额1—3倍作为奖励（此款由索贿人承担）。

四、甲乙双方人员应禁止赠送、贿赂、收受、索要行为的发生，如遇一方发生，另一方当事人应立即报告本单位领导和当地纪检、监察、检察机关，对不主动报告情况的有关人员，一经查处视情节轻重给予党纪、政纪直至法律处分。

发包人：                              承包人：

法定代表人                            法定代表人

或委托代理人：                        或委托代理人：

地    址：                              地   址：

电    话：                              电    话：

合同签订日期：    年  月   日

附件3

### 工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                        签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的—卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，消防、通风，电气管线、给排水系统、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2．屋面、地下室、厨卫及有防水要求的防水工程为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、消防、通风、给排水系统、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

质量保修期自正式送电之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，由此产生的修理费用由承包人承担。

2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。验收不合格的，承包人应在3天内重新派人保修。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：__/___。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。



发包人：                                承包人：

法定代表人                            法定代表人

或委托代理人：                        或委托代理人：

地    址：                              地   址：

电    话：                              电    话：

合同签订日期：    年   月   日

附件4

### 安全生产、文明施工合同

为确保                       的顺利进行，保障安全生产、文明施工，根据甲、乙双方所签订的《会理办公区精装修设计、施工合同》，在实施过程中创建安全、高效的施工环境，切实搞好本工程项目的安全生产、文明施工管理工作，本工程项目发包人            （以下简称甲方）与承包人           （以下简称乙方）。特此签订安全生产、文明施工合同如下：

一、发包人职责：

1、严格遵守国家有关安全生产、文明施工的法律、法规，认真执行工程承发包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产、文明施工管理，做到安全生产、文明施工与生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产、文明施工协调会，及时传达中央及地方有关安全生产、文明施工的指示精神。

4、组织相关人员（安全生产文明施工联检组）对承包人施工现场安全生产、文明施工进行检查。监督承包人及时采取有效措施处理检查中发现的各种安全隐患，具体要求详见发包人相关文件。

5、对承包人的安全检查与监督只是发包人在履行安全方面应尽的义务与责任，不管发包人监控情况如何，不能代替法律赋予承包人的安全责任。

二、承包人职责：

1、严格遵守国家、四川省有关安全生产、文明施工的法律、法规、标准规范等。认真执行建筑工程安全生产国家强制性标准及工程承包合同中的有关安全生产、文明施工的要求。

2、必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针和“管生产必须管安全”的原则，建立健全各项安全生产、文明施工管理机构和安全生产管理制度，加强安全生产、文明施工宣传教育培训工作，增强全员安全生产、文明施工意识。应按有关规定，配备相应的人员。有组织有领导的开展安全生产、文明施工活动。各级岗位人员必须熟悉和遵守本岗位的各项安全生产、文明施工规章制度和操作规程，做到安全生产、文明施工与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、必须建立健全安全生产、文明施工责任制。编制、审核、审批安全生产、文明施工管理方案和事故应急预案。做到工程项目实施过程从项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统纵向到底、一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边、人人有责。

4、承包人应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费用。承包人不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻对从业人员因生产事故伤亡依法应承担责任的协议。

5、承包人在任何时候都应采取各种合理有效的预防措施，防止其员工发生任何违法、违章、违禁、暴力或妨碍治安、消防等行为。

6、承包人的特种人员必须持有效的《特种作业安全技术操作证》或《建筑施工特种作业操作资格证》，并接收安全技术教育、熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗作业，严禁使用未满16周岁的童工，不得安排患有禁忌症的人员从事有关作业。

7、对于易燃易爆的材料及物品除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

8、承包人的所有从业人员在进行施工现场管理和作业时必须按规定正确穿戴劳动防护用品，工程项目经理或施工负责人及安全专兼职检查人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定正确穿戴防护用品的人员不得上岗。

9、承包人在施工过程中不仅要保证自身人员设备的安全，还应保证发包人员及第三方任何进入现场的人员、设备的安全。所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查并有专职安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。督与管理并接收建设行政主管部门及发包人安全文明联检组的监督与检查。“三违”现象必须限期整改

11、承包人安全生产、文明施工管理应主动接收发包人委托的监理单位的监督。

12、凡是由于承包人的原因（管理与操作）造成在施工过程中发生的一切安全事故造成自身及对他人的伤害，均由承包人承担（责任与损失）。

13、凡由于承包人在施工时造成发包人设施损坏的所有损失应由承包人负责。承包人在施工期间所出现的人身安全事故应由承包人承担全部责任，与发包人无关。

14、发包人发现的施工安全隐患如经提出后，承包人未能及时整改，发包人可责令停工直至整改完成，承包人承担由停工所造成损失及工期延误。

15、承包人应对施工过程中将会对发包人或其他任何第三方的生活、工作、安全、环境等造成影响的施工作业的时间和承包方法，应提前告知发包人，以便采取相应办法和措施进行协调解决。

16、施工区应设置安全围护措施，因特殊情况未能围护的部位，应设置相应的警示标志，注明施工区的位置、边界和交通导向图，以引起行人和车辆的注意，引导其及时绕行或采取必要防护措施，减少意外交通安全事故的发生。

17、承包人应按照建设工程安全生产管理条例及合同的要求，在发生事故时必须按规定保护现场、抢救伤员、立即报告发包人，并采取一切有效的措施降低事故的影响范围，应按国务员令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，根据“四不放过”原则严肃处理，结案后应将事故批复抄送发包人备案。

三、违约责任：

1、发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表（工程师），同时发包人将根据造成事故的严重程度,对承包人收取违约金,具体标准为:每重伤1人,收取承包人工程总造价1%以内（最多不超过200000.00元）的违约金；每死亡1人，收取承包人工程总造价2%以内（最多不超过400000.00元）的违约金。

2、因承包人的责任造成安全生产、文明施工管理不善受到建设行政主管部门通报批评并勒令停工的，每次处以承包人20000.00元违约金。

3、因承包人不按现行国家标准规范及操作规程实施安全生产、文明施工管理出现安全文明隐患经发包人或政府行政主管职能部门及监理单位提出，不整改或整改不及时的每次处以承包人20000.00以下违约金。

以上费用不包括地方政府有关管理部门的处罚费用及相关损失，发包人有权从承包人履约担保或任何发包人应付承包人的款项中扣除。

四、本合同经甲、乙双方共同签订之日起生效，本合同作为施工合同的附件，对双方具有同等的法律效力。

发包人：                              承包人：

法定代表人                            法定代表人

或委托代理人：                        或委托代理人：

地    址：                            地   址：

电    话：                            电    话：

合同签订日期：   年   月   日



附件5

### 环境保护和水土保持合同

为减少工程施工环境的影响，尽可能地恢复环境自然植被面，本项目发包人      （以下简称“甲方” ）与承包人              （以下简称“乙方” ）特此签订环境保护和水土保持合同。

- 甲方职责

1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规。

2、按照“预防为主，保护优先”和“管生产必须管环保”的原则开展环境保护和水土保持管理工作，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3、重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、组织对乙方的施工现场和施工营地进行环境保护和水土保持工作的检查，监督乙方及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。

5、凡发现乙方在施工现场和施工营地有环境污染和环境破坏的行为，甲方应责令乙方及时整改，若情节严重，甲方应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。

- 乙方职责

1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规并认真执行。

2、坚持“预防为主，保护优先”、“管生产必须管环保”及“谁破坏谁恢复”的原则，加强环境保护和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配备专职及兼职的环保检查人员，有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员（包括临时雇请的民工），必须熟悉和遵守本合同有关环境保护和水土保持的各项规定，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3、建立健全环境保护和水土保持责任制。从项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的环境保护和水土保持管理系统必须作到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制作到横向到边，人人有责。项目经理是环境保护和水土保持的第一责任人。现场设置的环境保护和水土保持机构，应配备专职环保监督员，专职负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工作，有权发布指令，防止污染环境和破坏环境的事件发生。

- 违约责任

如因乙方不遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，造成环境污染或破坏，甲方有权责令乙方限期进行整改，并视其情节对乙方批评、罚款或终止合同：

1、情节轻微者，甲方可对乙方予以通报批评，并向乙方课以1—10万元违约金；

2、累计三次因环境问题被有关方面通报批评，或情节严重，甲方可以终止乙方在      的工程承包合同。

本合同由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：                              承包人：

法定代表人                            法定代表人

或委托代理人：                        或委托代理人：

地    址：                            地   址：

电    话：                            电    话：

合同签订日期：   年   月   日

附件6

其他附件

# 第五章 图纸（另册）

注：如有，询比人提供。

# 第六章 技术标准及要求

一、项目概况

1.1 场地概况

1.1.1项目位置:成都市银海芯座B座23、26层。

1.1.2计划设计区域及面积:

本次设计区域为办公楼面积：约3350㎡。

二、设计要求

2.1项目的定位与设计原则

2.1.1本项目满足项目办公需要（约80人的办公）。在满足相应功能的前提下，需对本项目整体效果起到提升作用。

三、精装修标准

1.  23楼改造内容

安全环保部、群团工作部、车班休息室、信访室区域进行拆除改造

地面、顶面、原有地毯拆除更换

墙面：原有隔墙拆除新做隔墙；踢脚80mm高不锈钢踢脚线。

天花：房间及过道轻钢龙骨9.5厚石膏板吊顶；白色乳胶漆饰面。

男女卫生间增加淋浴间。

其他未改造区域对原有墙面、顶面乳胶漆翻新，地面地毯清洗。

2.  26楼改造内容

财务部、领导办公室、审计法务部、贵宾室区域进行拆除改造

地面、顶面、原有地毯拆除更换

墙面：原有隔墙拆除新做隔墙；踢脚80mm高不锈钢踢脚线。

天花：房间及过道轻钢龙骨9.5厚石膏板吊顶；白色乳胶漆饰面。

其他未改造区域对原有墙面、顶面乳胶漆翻新，地面地毯清洗。

3.  23及26楼对原有网络线路改造及增加网络设备。

# 第七章 询比申请文件格式

银海芯座B座23、26层办公楼装修改造设计-施工总承包项目

询比申请文件

询比申请人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年      月      日

目  录

一、询比申请函

二、法定代表人身份证明书

三、法定代表人授权委托书

四、联合体协议书

五、询比申请人基本情况表

六、近年财务状况表

七、拟投入本项目人员构成表

八、拟投入本项目主要人员简历表

九、承担的类似项目业绩一览表

十、信誉承诺函

十一、其他材料

## 一、询比申请函

致：               （询比人）

1、根据你方询比工程银海芯座B座23、26层办公楼装修改造设计-施工总承包项目（询比项目名称）的询比文件，并结合本公司的实际情况，经研究上述工程询比文件、相关标准及其他有关文件后，承诺按工程设计费按《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10号）规定的相应计费标准的下浮    %（应按百分比取整），工程建设费结合工程实际情况和我单位自身实力按中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和四川省建设厅颁布的2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》下浮     %（应按百分比取整）计取，计划工期      日历天（其中设计   个日历天，施工   个日历天），承担本工程装修设计-施工总承包全部服务工作。

2、项目总负责人（施工负责人）：     （姓名）；设计负责人：       （姓名）。

3、我方承诺，若我方未能按照合同要求的计划工期完成本工程设计及施工，我方愿意接受本合同条款约定的处罚。

4、一旦我方中选，我单位承诺按照询比文件规定交纳履约保证金，同意询比文件规定的履约保证金退还方式和时间，否则你方有权取消我方的中选资格。

5、一旦我方中选，我方保证该工程质量达到设计质量标准：满足相应规范要求并通过有关行政主管部门审查；施工工程质量标准：达到国家现行验收合格标准。

6、我方完全同意自行承担为询比申请所发生的一切费用。

7、我方同意本次询比的询比申请有效期为递交询比申请文件截止时间届满后 90 日历天。我方承诺在询比申请有效期内不修改、不撤销询比申请文件。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中选通知书和我方的询比申请文件将构成约束我们双方的合同。

9、我方接受询比文件中的合同条款。

10、我们所递交的询比申请文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响；我们完全同意询比文件规定的参选截止时间；完全同意询比文件的规定，若我单位擅自放弃询比申请、询比申请后擅自撤回询比申请文件、拒绝对报价及询比人发现我单位的询比申请文件资料有隐瞒、欺诈行为的，将取消询比申请资格，我单位愿意承担给询比人造成的一切损失；如中选，询比人有权取消我单位的中选资格，拒绝履行合同，我单位愿意承担给询比人造成的一切损失。

询比申请人：              （全称、盖单位章）

询比申请人法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月   日

## 二、法定代表人身份证明书

询比申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：      ；性别：      ；年龄：      ；职务：      ；系              （询比申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件加盖单位公章。

询比申请人：         （全称、盖单位章）

年    月    日

注：若为联合体询比申请，需提供所有联合体各方的法定代表人身份证明书。

## 三、法定代表人授权委托书

### 格式（一）

本人系        （询比申请人名称）的法定代表人，现委托本单位人员         为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改银海芯座B座23、26层办公楼装修改造设计-施工总承包项目（询比项目名称）询比申请文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“询比申请人须知”规定的“询比申请有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件

询比申请人：               （全称、盖单位章）

法定代表人：           （签字或盖章）

委托代理人：           （签字）

年    月   日

注1：格式（一）为独立询比申请人询比申请，其法定代表人不亲自询比申请而委托代理人询比申请适用。

注2：（1）法定代表人委托他人询比申请的，委托代理人应是询比申请人本单位的人员。

（2）最近6个月（企业设立不足6个月，从设立时起，下同）连续缴费的养老保险是指从购买询比文件时间的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断，每个月都缴纳了养老保险费。

### 格式（二）

本授权委托书声明：我          系                 （联合体牵头人名称）的法定代表人，我       系                  （联合体成员名称）的法定代表人，现共同授权委托         （联合体牵头人的法定代表人或委托代理人）为我们所组成询比申请联合体参加银海芯座B座23、26层办公楼装修改造设计-施工总承包项目（询比项目名称）询比申请的委托代理人。委托代理人在本项目询比、询比申请、评审、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），均为代表本联合体的行为，本联合体将承担委托代理人行为的一切法律责任和后果。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至询比文件约定的“询比申请有效期”结束为止。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件、委托代理人身份证（正反面）复印件或扫描件。

委托代理人姓名：

身份证号码：

委托代理人：           （签字）

联合体牵头人：               （全称、盖单位章）

法定代表人：           （签字或盖章）

联合体成员单位名称：               （全称、盖单位章）

法定代表人：           （签字或盖章）

年   月   日

注1：（1）格式（二）为联合体询比申请，牵头人法定代表人亲自询比申请或牵头人法定代表人不亲自询比申请而委托代理人询比申请适用。

（2）格式（一）或格式（二）由询比申请人根据自身情况自行选择，可删除不适用格式及表头。

注2：（1）联合体牵头人的法定代表人委托他人询比申请的，委托代理人应是联合体询比申请人本单位的人员。

（2）最近6个月（企业设立不足6个月，从设立时起，下同）连续缴费的养老保险是指从购买询比文件时间的上一个月或上上个月起算，往前推6个月的连续、不间断，每个月都缴纳了养老保险费。

## 四、联合体协议书

____________________（所有成员单位名称）自愿组成_____________（联合体名称）联合体，共同参加银海芯座B座23、26层办公楼装修改造设计-施工总承包项目（询比项目名称）询比申请。现就联合体询比申请事宜订立如下协议：

1、_______________（某成员单位名称）为________________（联合体名称）的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本询比项目询比申请文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照询比文件的各项要求，递交询比申请文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：____________________________。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式____份，联合体成员和询比人各执一份。

牵头人名称：________________（全称、盖单位章）

法定代表人：______________（签字或盖章）

联合体成员单位名称：________________（全称、盖单位章）

法定代表人：____________（签字或盖章）

_____年____月____日

注：

1、本协议书为联合体询比申请时适用，非联合体询比申请时不需填报。如询比申请人没有组成联合体参加询比申请，删除“四、联合体协议书”，以下章节的序号依次递补。如“五、询比申请人基本情况表”变为“四、询比申请人基本情况表”，其他的依次类推。

2、其中涉及联合体成员数量的格式内容可根据实际情况可以修改。

## 五、询比申请人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 邮箱 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号【或统一社会信用代码】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）询比申请人基本情况表须本表后应附询比申请人（或联合体各成员）企业营业执照副本、资质证书副本、企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的《四川省入川从事勘察设计活动验证登记证》或带二维码的《四川省省外勘察、设计入川承揽业务信息录入证》或带二维码的《四川省省外建筑企业入川信息电子登记表》、企业注册地不在四川省行政区域内的省外建筑企业须提供在有效期内的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》等的复印件或扫描并加盖单位公章。

（2）联合体各成员单位均应分别填写此表，并分别盖单位公章。

### 六、近年财务状况表

- 注：

- 1、询比申请人应附提供2021年度经会计师事务所出具的审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）和财务情况说明书（或附注）影印件（黑白或彩色）。无需提供会计师事务所的签署审计报告的注册会计师身份证明，主任会计师身份证明以及主任会计师授权书相关资料。

- 2、新成立企业不满足询比人年度要求的，询比申请人只提供成立后相应年度的资料。

若为联合体询比申请，需提供所有联合体各方的近年财务状况表。

### 七、拟投入本项目人员构成表

| 序号 | 拟在本项目中任职 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工 |  |  |  |  |
| 1.1 | 总负责人（施工项目负责人） |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 二 | 设计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 设计负责人 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：（1）以上人员应附身份证、最近6个月养老保险及相应证书的复印件或扫描件。

（2）所附材料如不实、属于弄虚作假，取消中选资格。

（3）表中所有空格内容均须填写，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

### 八、拟投入本项目主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：本表只用填报拟派总负责人（施工项目负责人）及设计负责人的信息。

### 九、承担的类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标人在项目中承担的内容 | 工程规模 （平方米） | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：1.类似项目业绩指：详见评审办法要求。有效业绩证明材料为：合同协议书复印件或扫描件加盖单位公章；业绩时间以合同协议书签订时间为准。

- 2.未附证明材料或证明材料不全的业绩视为无效。

- 3.若在EPC业绩中只承担设计部分或只承担施工部分，合同金额按照实际承担工作内容的金额填报。

- 4.如提供的合同协议书无法证明评审要求的，应另提供业主证明材料复印件。

### 十、信誉承诺函

四川省轨道交通投资有限责任公司：

我方             （询比申请人名称）参加银海芯座B座23、26层办公楼装修改造设计-施工总承包项目（询比项目名称）询比活动，现承诺如下：

1.具有健全的财务会计制度；

2.未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；

3.不存在询比文件中提出的限制询比申请的情形；

4.询比申请人没有提供虚假（或隐瞒）材料。

若存在隐瞒的，一经查实将不通过资格审查。若在评审后查实的可取消其中选候选人或中选人资格。

特此承诺。

询比申请人：            （全称、盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年    月     日

注：采用联合体参选的，联合体各方均应单独提供承诺函，并由联合体各方分别签字盖章。

### 十一、其他材料

询比文件要求的其他资料或询比申请人认为需提供的其他材料。